Bước 1. Tìm lỗi theo INVEST

INVEST gồm 6 tiêu chí: Independent (độc lập), Negotiable (có thể trao đổi), Valuable (có giá trị), Estimable (ước lượng được), Small (đủ nhỏ) và Testable (kiểm thử được).

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: Vai trò rõ ràng, có giá trị với khách hàng và có thể kiểm thử bằng cách chọn loại món rồi kiểm tra kết quả lọc. |
| US2 | T – Testable: “Đẹp và dễ dùng” mang tính chủ quan, chưa có tiêu chí cụ thể để kiểm thử và xác định khi nào hoàn thành. |
| US3 | V – Valuable: Story tập trung vào việc sử dụng React, tức giải pháp kỹ thuật, chưa nêu rõ giá trị cụ thể mà người dùng hoặc doanh nghiệp nhận được. Tuy nhiên, công việc kỹ thuật vẫn được phép có trong Product Backlog. |
| US4 | S – Small: Story quá lớn, chứa nhiều chức năng như xem báo cáo theo nhiều tiêu chí, xuất Excel và tự động gửi email nên khó ước lượng và hoàn thành trong một Sprint. |

Lưu ý: US3 không sai chỉ vì nhắc đến React. Vấn đề là chưa làm rõ giá trị cần đạt được và lý do cần thực hiện công việc kỹ thuật này.

Bước 2. Sửa lỗi và phân rã User Story

a) Viết lại US2 với tiêu chí đo được

US2 – Cải thiện trải nghiệm đặt món

Là một khách hàng, tôi muốn giao diện đặt món có bố cục rõ ràng và dễ thao tác, để tôi có thể hoàn tất việc đặt món nhanh chóng.

Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria):

- Khách hàng có thể chọn món, thêm món vào giỏ hàng và chuyển đến bước xác nhận đơn hàng.

- Các nút thao tác chính như “Thêm vào giỏ hàng” và “Đặt hàng” có nhãn rõ ràng.

- Ít nhất 90% người dùng thử nghiệm hoàn thành việc thêm món vào giỏ hàng và chuyển đến bước xác nhận trong vòng 2 phút mà không cần trợ giúp.

Tiêu chí 90% và 2 phút là ngưỡng đề xuất để đo lường, cần được Product Owner và nhóm thống nhất trước khi áp dụng.

b) Tách US4 thành cây Epic → Feature → User Story

Epic: Quản lý và theo dõi doanh thu

Mục tiêu: Giúp ban quản lý theo dõi tình hình kinh doanh của FoodNow.

Feature: Báo cáo doanh thu

Cung cấp báo cáo doanh thu theo thời gian và đối tượng kinh doanh.

US4.1

Xem báo cáo doanh thu

Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng và theo khu vực hoặc nhà hàng, để theo dõi tình hình kinh doanh.

US4.2

Xuất và gửi báo cáo

Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra file Excel và gửi báo cáo qua email cho ban giám đốc, để chia sẻ số liệu kinh doanh thuận tiện.

Hai story này vẫn cần được làm rõ phạm vi, chẳng hạn định dạng file Excel, người nhận email, nội dung báo cáo và cách xử lý khi gửi thất bại.

Bước 3. Xếp lại Product Backlog theo mức độ ưu tiên

Thứ tự dưới đây là đề xuất, giả định FoodNow cần cải thiện khả năng tìm món và hoàn tất đơn hàng trước, sau đó mới tập trung vào báo cáo quản trị.

| Thứ tự | Story | Ưu tiên | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US1 – Lọc nhà hàng theo loại món | Cao | Giúp khách hàng nhanh chóng tìm được món muốn ăn, hỗ trợ trực tiếp quá trình đặt hàng. |
| 2 | US2 – Cải thiện trải nghiệm đặt món | Cao | Giúp khách hàng thao tác thuận tiện và giảm khó khăn khi đặt hàng. |
| 3 | US4.1 – Xem báo cáo doanh thu | Trung bình | Giúp admin theo dõi tình hình kinh doanh và có dữ liệu để ra quyết định. |
| 4 | US4.2 – Xuất Excel và gửi email | Trung bình/thấp | Hỗ trợ chia sẻ báo cáo, nhưng nên xác định nhu cầu thực tế và phụ thuộc vào dữ liệu báo cáo trước. |

Thứ tự này không cố định. Product Owner có thể thay đổi nếu dữ liệu cho thấy báo cáo doanh thu hoặc việc gửi báo cáo đang cấp thiết hơn.

a) Nguyên tắc sắp xếp

Product Owner cân nhắc:

- Giá trị mang lại cho khách hàng và doanh nghiệp.

- Mức độ cấp thiết và rủi ro.

- Sự phụ thuộc giữa các story.

- Công sức thực hiện và khả năng hoàn thành.

b) Theo DEEP, story đứng đầu cần chi tiết đến mức nào?

DEEP là viết tắt của:

- D – Detailed appropriately: Chi tiết phù hợp; story gần đầu backlog cần đủ thông tin để nhóm hiểu và ước lượng.

- E – Estimated: Đã được nhóm phát triển ước lượng công sức hoặc độ phức tạp.

- E – Emergent: Backlog có thể thay đổi khi xuất hiện thông tin mới.

- P – Prioritized: Được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

Với US1 đứng đầu, nhóm cần làm rõ các điểm như loại món được lọc, cách chọn nhiều loại món, kết quả khi không có nhà hàng phù hợp và tiêu chí chấp nhận.

Trước khi đưa US1 vào Sprint, trong buổi Backlog Refinement, nhóm cần:

- Thảo luận và làm rõ yêu cầu: Thống nhất phạm vi, quy tắc lọc và các trường hợp ngoại lệ.

- Xác định tiêu chí chấp nhận: Viết các điều kiện cụ thể để biết story hoàn thành.

- Ước lượng: Nhóm phát triển cùng ước lượng độ phức tạp, ví dụ bằng Story Points.

- Kiểm tra kích thước và tính khả thi: Đảm bảo story đủ nhỏ để hoàn thành trong Sprint.

- Làm rõ phụ thuộc và rủi ro: Xác định dữ liệu loại món, API hoặc giao diện liên quan.

Cuối cùng, khi Sprint Planning diễn ra, nhóm chọn các story dựa trên thứ tự ưu tiên, năng lực của nhóm và Sprint Goal. Refinement giúp chuẩn bị backlog; nó không đồng nghĩa với việc tự động cam kết đưa story vào Sprint.